ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В  МБОУ  "Общеобразовательная Сельменьгская средняя школа»

НА 2013-2015 ГОДЫ»

П .Сельменьга

2013 г.

- Паспорт

долгосрочной целевой программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | «Энергосбережение и повышение энергической эффективности в МБОУ "Общеобразовательная Сельменьгская средняя школа" на 2013-2015годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности |
| Заказчик | Администрация МБОУ "Общеобразовательная Сельменьгская средняя школа" |
| Координатор Программы | Директор МБОУ "Общеобразовательная Сельменьгская средняя школа" Варгасова Е.Н. |
| Цели и задачи | Цель Программы - эффективное и рациональное использование топливноэнергитических ресурсов (ТЭР) и холодной воды, - уменьшение объемов потребления МБОУ ССШ энергетических ресурсов; – оптимизация расходов МБОУ ССШ на оплату энергетических ресурсов. Задачи Программы: проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости; – ведение энергетического паспорта; – совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов учреждением - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и средств учета ) в зданиях; повышение уровня компетентности работников учреждения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. – обеспечение снижения энергопотребления на 10% за пять лет (с ежегодным снижением не менее чем на 3%) |
| Сроки и этапы | 2013 -2015 гг. |
| Сроки и этапы реализации мероприятий Программы | Первый этап – 2013 год – завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий. Второй этап – 2014-2015 годы – реализация проектов, обеспечивающих получение наибольшего экономического, экологического и социального эффектов, корректировка целевых подпрограмм |
| Перечень основных мероприятий | Создание и внедрение системы контроля за энергопотреблением с целью разработки способов её экономии; Модернизация систем освещения помещений, зданий. Внедрение экономичных светильников в учреждении. Утепление наружных ограждающих конструкций зданий Замена дверных и оконных блоков Разъяснительная работа с сотрудниками учреждения по экономии ТЭР. |
| Источники финансирования | Средства бюджета МО «Виноградовский муниципальный район» |
| Объемы финансирования | Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий программы, составляет 3169,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы | Повышение заинтересованности в энергосбережении; сокращение расходов тепловой и электрической энергии в учреждении; экономия потребления воды в учреждении. Создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением и финансированием мероприятий Программы осуществляет администрация МБОУ ССШ и отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район» |

- I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

МБОУ "Общеобразовательная Сельменьгская средняя школа" расположено  на правом берегу реки Северной Двины. Общая площадь  всех зданий составляет 5235,9 м 2. Число работающих на    01.01.2013 составляет  109 чел.

Энергоснабжение зданий школы  осуществляется Виноградовским  отделением Вельского  МРО «Архангельская сбытовая компания»,     теплоснабжение детского сада № 27 «Теремок» и Сельменьгской средней школы осуществляется  центральной котельной МУП «ЖКХ Сельменьга», теплоснабжение Топецкой основной школы – от школьной котельной, переданной в оперативное управление МОУ  "Общеобразовательная Сельменьгская средняя школа" учредителем.  Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на щепе МУП «ЖКХ Сельменьга» и твердом  топливе – дровах в Топецкой котельной, печное отопление в Борецкой школе и детском саду № 24 «Колосок»

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат  бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий,  находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых является  учреждение.

- Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Школы, так как повышение эффективности использования ТЭР при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

На январь 2013 года перечень  зданий МБОУ  "Общеобразовательная Сельменьгская средняя школа" включает  6  объектов с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно  5235,9 м2.

Потери теплого воздуха в зданиях МОУ  "Общеобразовательная Сельменьгская средняя школа" происходят через:

оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен;

проект  системы отопления имеет некоторые недостатки;

не  соблюдаются  необходимые параметры работы системы отопления.

В результате в  зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов, для поддержания оптимального температурного режима в помещениях используется элетроподогрев, происходит увеличение расходов на электроснабжение.

В зданиях есть еще устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Большой процент    затрат  на оплату коммунальных услуг  учреждения является следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

В числе основных причин, по которым энергосбережение  зданий выходит на первый план, является необходимость:

- снижение расходов бюджета МО «Виноградовский муниципальный район» на оплату коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению и поддержке систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

- улучшение микроклимата в зданиях  учреждения;

- уменьшение роста затрат на коммунальные услуги  учреждения при неизбежном увеличении тарифов.

Программа энергосбережения должна обеспечить:

-  снижение потребления  ТЭР и воды за счет перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех структурных подразделениях школы при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР,

- превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования школы.

- II. Цели и задачи Программы

Главная цель Программы - снижение расходов  на энергоснабжение  зданий учреждения  за счет рационального использования всех энергетических ресурсов.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 3 %;

совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов  учреждением;

внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и средств учета) в  зданиях;

повышение уровня компетентности работников  учреждения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2013 по 2015 год и осуществляется этапами:

Первый этап – 2013 год – завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий.

Второй этап – 2014-2015 годы – реализация проектов, обеспечивающих получение наибольшего экономического, экологического и социального эффектов, корректировка целевых подпрограмм

IV. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

- V. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

- Организацию постоянного мониторинга зданий  учреждения;

Информация подразделяется на две группы данных:

- начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение;

- переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий.

- Создание базы данных по всем зданиям  учреждения;

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации.  База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и обо  всех объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

описание зданий (дата постройки, данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения здания);

суммарные расходы (потребление энергии в кВт/ч )

диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии и энергозатрат в выбранном году);

потребление энергии объектами в кВт/ч по годам

удельные расходы (полное потребление объектами энергии в кВт.ч, удельное потребление в кВт.ч/м2 и стоимость платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);

тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления и источников теплоснабжения в зданиях).

по режиму эксплуатации здания ( весь год или сезонный);

работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности (список  с продолжающимся или законченным выполнением мероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающих мероприятий).

- Проведение капитального ремонта и модернизации системы отопления в Сельменьгской школе, детском саду, Топецкой школе;

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в  зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.

- Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений.

Переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения.

- Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания  зданий.

Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что также влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны владельца зданий.

Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.

По итогам реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление в зданиях  учреждения, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 10 % к уровню 2012 года.

- VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств  бюджета.

Объемы финансирования Программы за счет средств муниципального  бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта муниципального  бюджета на очередной финансовый год.

План мероприятий энергосбережения на 2013 - 2015 годы

Достижение реальных результатов по снижению потребления энергоресурсов и сокращению финансовых затрат на коммунальные нужды возможно за счет введения режима экономии и внедрения эффективных энергосберегающих мероприятий.

|  | Мероприятие | Сумма | сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа с персоналом |  |  |  |
|  | Обучение персонала ОУ основам энергосбережения: проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, по контролю за расходованием электроэнергии и воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной и иной техники, за работой электрического освещения, водоснабжения. | - | Август- декабрь 2013 г. | Точилов А.С. |
|  | Ежегодное обучение и аттестация ответственных лиц, слесарей-электриков котельной | 9,00 тыс. руб. в год | Сентябрь 2013-2015 г | Варгасова Е.Н. |
|  | Разработка и принятие локальных актов и распорядительных документов по мотивации персонала на энергосбережение | - | 2013 –январь 2014 г. | Варгасова Е.Н. |
|  | Проведение классных часов и акций по темам энергосбережения | - | 2013-2015 г | Кузнецова И.И., кл. руководители |
|  | Организовать в классах детские посты бережливости | - | 2013-2015 г | Кузнецова И.И., кл. руководители |
|  | Организовать выпуск бюллетеней, стенных газет по экономии энергоресурсов | - | 2013-2015 г | Кузнецова И.И., кл. руководители |
|  | Родительские собрания по темам энергосбережения | - | 2013-2015 г | Кузнецова И.И., кл. руководители |
|  | Конкурсы на лучшие рисунки, на лучшие сочинения на тему «Энергосбережение» | - | 2013-2014 | Кузнецова И.И., кл. руководители |
|  | По электрической энергии |  |  |  |
|  | Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов | - | 2013 г | Точилов А.С. |
|  | Замена электросчетчиков на электронные двухтарифные в количестве 2 штук | 30,00 тыс. руб. | 2014 г. | Варгасова Е.Н. |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 50 штук | 10, 00 тыс. руб. | 2 кв. 2014 г. | Точилов А.С. Вакорин Н.С. |
|  | Чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов | - | 3 кв.2013 г | Точилов А.С. |
|  | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности | - | постоянно | Вяткин А.В. Чулков Н.А. |
|  | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования в школе, проведение своевременного ремонта технологического и иного оборудования | - | постоянно | Точилов А.С. Вяткин А.В. Чулков Н.А. |
|  | Осуществлять контроль за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов, проводить анализ потребления энергоресурсов в школе | - | постоянно | Точилов А.С. |
|  | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории, контроль за расходованием электроэнергии в учебных кабинетах | - | постоянно | Точилов А.С. Вакорин Н.С. ШукшинаС.В. Шукшина И.Я. Толчина Ю.В. |
|  | Не допускать использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью учреждения | - | постоянно | Точилов А.С. Петрова Н.Л. Воронина Е.В. Шукшина С.В. Задорина Л.К. |
|  | По тепловой энергии: |  |  |  |
|  | Утепление наружных ограждающих конструкций зданий школ и детских садов | 3081,00 тыс. руб. | 3 кв. 2015 г. | Точилов А.С. Петрова Н.Л. Воронина Е.В. |
|  | Ремонт и замена оконный и дверных блоков в зданиях школ и детских садов | 2340, 00 тыс. руб. | 3 кв. 2013 – 3 кв. 2014 г. | Точилов А.С. Петрова Н.Л. Воронина Е.В. |
|  | Уплотнение оконных и дверных проемов зданий школ и детских садов | 92,3 тыс. руб. | 3 кв. 2013 – 3 кв. 2014 г. | Точилов А.С. Петрова Н.Л. Вакорин Н.С. |
|  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в зданиях школ и детских садов | 130,00 тыс. руб. | 3 кв. 2014 г. | Точилов А.С. Петрова Н.Л. Вакорин Н.С. |
|  | Регулярное техобслуживание системы отопления, промывка и опрессовка | 150,0 тыс. руб. | 3 кв. 2014 г. | Точилов А.С. Петрова Н.Л. Вакорин Н.С. |
|  | Ремонт отопительной системы в Сельменьгской средней школе |  | 2014-2015 гг | Варгасова Е.Н. |
|  | Замена приборов учета горячей и холодной воды в связи с наступлением срока их поверки | 20,00 тыс. руб. | 4 кв.2013 год | Точилов А.С. Петрова Н.Л. |
|  | Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок | - | постоянно | Точилов А.С. Петрова Н.Л. |
|  | Своевременно осуществлять замену кранов, сантехники, технологического оборудования, не допускать утечек воды | 3,00 тыс. руб. | По мере необходимости | Точилов А.С. Петрова Н.Л. Вакорин Н.С. |
|  | Своевременно проводить профилактические и ремонтные работы систем учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования | - | Ежегодно | Точилов А.С. Петрова Н.Л. Вакорин Н.С. |
|  | Термоизоляция труб на теплотрассе | 4,00 тыс. руб. | 3 кв. 2014 г. | Точилов А.С. Петрова Н.Л. |

- VII. Система управления реализацией Программы

Главным ответственным лицом за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являются:

В Сельменьгской средней школе  - заведующий хозяйством;

В Борецкой основной школе – руководитель филиала

В Топецкой   основной школе -  заведующий хозяйством

В детском саду № 27 «Теремок» - Толчина Ю.В.

В детском саду № 24 «Колосок» - Задорина Л.К.

В детском саду № 30 «Чебурашка» - Фидуна Н.Ю.

- VIII. Оценка эффективности реализации Программы.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов и средств муниципального  бюджета по каждому  зданию,  не менее 3 процентов;

обеспечение нормальных климатических условий во всех  зданиях;

сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение  учреждения;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

сокращение расходов тепловой и электрической энергии в  учреждении;

экономия потребления воды в  учреждении.

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий

10. Заключение

Программа энергосбережения в школе обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.